**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2014年05月26日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组号** |  | **迭代名称** | 初始迭代 |
| **实际起止日期** | 2014年05月01日至2014年05月29日 | | |
| **计划达成情况：**（是否按时按质完成迭代计划）  已按照迭代计划，按时、按质完成本次迭代所要完成的内容。 | | | |
| **需求实现情况：**（列出本次迭代实现的功能）  完成需求规约文档  完成开发文档计划初稿 | | | |
| **度量结果：**  本次迭代新增或修改的源代码行数：0  本次迭代评审发现的缺陷数：2  本次迭代集成测试和系统测试发现的缺陷数：0  尚未修复的缺陷数：0  本次迭代投入的人月数：本次迭代用时4周，平均每人工作3天/周 | | | |
| **问题、变更和返工：**（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 项目需求不够充分，在现有基础上进行规划和设计 2. 对项目的复杂度没有明确的度量，需要进一步讨论功能性需求 | | | |
| **经验和教训：**   1. 小组成员之间的团结合作，想出新的问题，并且提出解决方案 2. 对项目的各个模块有明确的分工 | | | |